广西科联招标中心有限公司

竞争性磋商采购文件

项目名称：梧州市第五中学校园电路增容配电工程

项目编号：KLWZX20222052

采   购   人：梧州市第五中学

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2022年11月

目    录

第一章响应供应商须知及前附表	3

第二章合同条款及格式	16

第三章技术条款	19

第四章响应文件格式	25

第五章工程量清单及图纸	35

第六章评标方法	36

广西科联招标中心有限公司

梧州市第五中学校园电路增容配电工程（KLWZX20222052）

竞争性磋商公告

项目概况

梧州市第五中学校园电路增容配电工程的潜在供应商应在广西科联招标中心有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）获取采购文件，并于2022年11月11日 9点 30分（北京时间）前提交报价响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：KLWZX20222052

项目名称：梧州市第五中学校园电路增容配电工程

采购方式：□竞争性谈判 (竞争性磋商 (询价

工程控制价：597108.92元（其中安全文明施工费为6046.53元）。

采购需求：对梧州市第五中学校园电路增容配电工程项目进行施工建设。（如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件）。

工期：40日历天

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

①具备电力工程施工总承包叁级及以上(含叁级)或输变电专业承包叁级及以上(含叁级)资质的供应商；

②供应商拟派项目经理须具备机电工程贰级及以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B类。

## 三、竞争性磋商文件的获取：

时间：2022年10月31日至2022年11月4日，每天上午9时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西科联招标中心有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）

方式：方式：①主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）；

②法定代表人或委托代理人携带有效的二代身份证原件及加盖单位公章的复印件；

③非法定代表人携带法定代表人授权书原件；

④资质证书副本复印件（须加盖单位公章）；

备齐上述证件（资料）方可购买采购文件。

非现场报名的潜在供应商，请将报名材料电子版（报名材料同上，加盖公章）发送至我公司邮箱（952303517@qq.com)并将报名费转账至我公司账户，且与我公司负责人联系后，以电子版的方式发送。

## 请将购买竞争性磋商文件费用转到以下账户：

## 开户单位名称：广西科联招标中心有限公司梧州分公司

## 开户账号：45050164865600001002

## 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河西支行

## 售价：竞争性磋商文件工本费每套250元。

## 四、响应文件递交截止时间和地点:

响应文件递交截止时间：2022年11月11日9点30分（北京时间）

响应文件递交地点：广西科联招标中心有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）

## 五、磋商时间及地点：

磋商时间：2022年11月11日9点30分（北京时间）

磋商地点：广西科联招标中心有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、公告媒体：广西科联招标中心有限公司网（www.gxkl.com）。

## 八、其他补充事宜

1、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：梧州市第五中学

地    址：广西壮族自治区梧州市万秀区富民一路19

联系人：潘先生

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：梧州市新兴二路116号华光大厦六楼

联系方式：　罗小姐　　　0774-3855085

广西科联招标中心有限公司

2022年10月31日

第一章  响应供应商须知及前附表

## 响应供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | 项目名称：梧州市第五中学校园电路增容配电工程 项目编号：KLWZX20222052 发包方式：采用包工包料，综合单价固定，总价承包（除工程变更修改及合同另有约定外）。 工期：40日历天 质量要求：合格。 工程控制价：597108.92元（其中安全文明施工费为6046.53元）。 |
| 2 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，资金已落实 |
| 3 | 响应供应商资质与合格条件的要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： ①具备电力工程施工总承包叁级及以上(含叁级)或输变电专业承包叁级及以上(含叁级)资质的供应商； ②供应商拟派项目经理须具备机电工程贰级及以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B类。 |
| 4 | 采购范围 | 梧州市第五中学校园电路增容配电工程。具体详见工程量清单和本项目图纸，磋商供应商认为工程量清单与图纸不附时，以工程量清单为准，差别部份在磋商报价中考虑。 |
| 5 | 磋商有效期 | 30天（日历天）（从磋商截止之日算起） |
| 6 | 竞争性磋商响应文件组成 | 正本一份、副本二份，共三份。响应文件合装订成一册，并在封面右上角注明“正本”、“副本”字样，并标明“响应文件”，以及项目名称、项目编号、磋商单位名称等内容。 响应供应商应将响应文件（正本一份、副本二份）一并装入文件袋中加以密封。 |
| 8 | 外层包封上写明的内容 | 采购人名称： 项目名称： 项目编号： 供应商名称； 在开标前不得开启 |
| 9 | 磋商截止时间和响应文件递交地点 | 磋商截止时间：2022年11月11日上午9时30分 响应文件递交地点：广西科联招标中心有限公司梧州分公司会议室（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）截标 |
| 10 | 开标时间和地点 | 开标时间：同磋商截止时间开标地点:广西科联招标中心有限公司梧州分公司会议室（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）截标。 |
| 11 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2022年11月11日上午9时30分截标后为与磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。 地点：广西科联招标中心有限公司梧州分公司会议室（梧州市新兴二路116号华光大厦六楼）截标。 |
| 12 | 评标办法 | 详见第六章评标方法。 |
| 13 | 成交公告及成交通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认成交人后二个工作日内发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书。 成交公告发布广西科联招标中心有限公司网（www.gxkl.com） |
| 14 | 磋商保证金退还（不计息）及履约保证金 | 履约保证金：本项目无需提交 |
| 15 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西科联招标中心有限公司梧州分公司 地 址：梧州市新兴二路116号华光大厦六楼 邮政编码：543000 联 系 人：罗小姐 联系电话： 0774-3855085 |
| 16 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后十五日内。 |
| 17 | 付款方式 | 本工程无预付款，乙方施工完成，甲方在10个工作日内支付合同总价的85%工程款给乙方。工程验收合格并经结算审核完成后，甲方在15个工作日内支付至结算总价的97%工程款给乙方。余款3%作为质量保证金，质保期满(自工程验收合格日起12个月)甲方10个工作日内付清给乙方。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 磋商截止日期后30天。 |
| 19 | 代理服务费 | 1.采购代理服务费支付方式： (本项目采购代理服务费按如下规定由采购人在签订合同后15个工作日，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理服务费收取标准： (以项目（(成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按下表计取。 费率 金额 货物类 服务类 工程类 100万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 100～500万元 1.1% 0.8% 0.7% 500～1000万元 0.8% 0.45% 0.55% 1000～5000万元 0.5% 0.25% 0.35% 5000万元～1亿元 0.25% 0.1% 0.2% 1～5亿元 0.05% 0.05% 0.05% 5～10亿元 0.035% 0.035% 0.035% 10～50亿元 0.008% 0.008% 0.008% |
| 20 | 解 释 | 本竞争性磋商采购文件的解释权属于采购代理机构。 |

## 一、总   则

l、项目说明

项目的说明见供应商须知前附表。

2、资金来源及落实情况

本项目的资金来源为自有资金，资金已落实，并将资金用于本项目合同项下的合格支付。

3、供应商资质与合格条件的要求

详见供应商须知前附表。

4、磋商范围：详见供应商须知前附表。

5、磋商费用

供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

6、现场考察

建议供应商自行对项目现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制响应文件和签署实施项目合同所需的各种资料。供应商应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由供应商自己承担。

## 二、竞争性磋商采购文件

7、竞争性磋商采购文件的组成

7.1本合同的竞争性磋商采购文件包括下列文件

竞争性磋商采购文件包括下列内容：

磋商公告

第一章 供应商须知及前附表

第二章 合同条款及格式

第三章 技术条款

第四章 响应文件格式

第五章 工程清单

第六章 评标方法

7.2 供应商应认真审阅竞争性磋商采购文件中所有的供应商须知、合同条件、规定格式、技术条款或技术要求。如果供应商编制的响应文件不能符合竞争性磋商采购文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性磋商采购文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

8、竞争性磋商采购文件的解释

供应商在收到竞争性磋商采购文件后，若有问题需要澄清，应于发出竞争性磋商采购文件后7日内，以书面形式向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性磋商采购文件的供应商。

8.1特别说明：
▲ 1. 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
▲ 2. 供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲ 3. 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9、竞争性磋商采购文件的修改

9.1 在磋商截止日期前，采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商采购文件， 补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性磋商采购文件的供应商，补充通知作为竞争性磋商采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

9.2 为使供应商在编制响应文件时把补充通知的内容考虑进去，采购人必须在磋商截止3个工作日前，以书面形式通知所有获得竞争性磋商采购文件的供应商。

9.3如果竞争性磋商采购文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因竞争性磋商采购文件修改而引起响应文件修改必须的时间，采购人可酌情延长递交响应文件的截止日期。

## 三、磋商报价说明

10、磋商价格

10.1  本工程采用固定单价包干，磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

采用包工包料，投标计价方式采用工程量清单计价方式。综合单价固定，总价承包（除工程变更修改及合同另有约定外）。

10.2.工程量清单。

10.2.1材料价按照市场询价计算。

10.2.2 除非合同另有规定，有标价的单价，包括该项目全部所需的设备费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、税金、利润、政策性调价、物价上涨因素以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务、安全防护、文明施工措施费等费用。

10.2.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。

10.2.4供应商应按工程量清单自行计算，投标总报价包括完成施工图纸、清单的施工内容.除非有设计变更,则工程结算价为成交价。

10.2.5供应商要考虑工地位置、道路情况、储存空间、装卸限制、施工过程中与相邻段工程、作业等交叉施工及任何其它足以影响承包价的情况，并将可能发生的相关费用考虑在总报价中,成交时，不得以不完全了解现场为理由而提出额外付款或延长竣工日期等要求。对此类要求，招标人将不作任何答复与考虑。

10.2.6其他费用的取费项目和取费标准由投标单位自行测定报价。报价应包括但不限于：工程所需材料以及安装、运输及税费、建设场地占用及清理、拆除的废旧材料和设备的运输费、工程试车费、竣工资料编制费、施工用临时道路及临时场地、桥梁修补、特殊跨越措施补助费、安全文明施工措施费等全部费用。

10.2.7 供应商参照以上有关规定并结合梧州市市场实际情况和企业的承受能力自主报价。

10.3 磋商货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，所有单价和合价最多保留两位小数（四舍五入），单位：元。

10.4计算依据：

10.4.1本工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）2016年版和相应的广西壮族自治区实施细则。

10.4.2定额采用2015版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额、2011版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其费用定额。

10.4.3 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。

10.4.4《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标【2018】19号。

10.4.5根据住房城乡建设部、财政部《关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知》（建标 [2013] 44号）。

10.4.6广西调整安装市政等工程费用定额的有关规定 桂建标 [2013] 47号。

10.4.7桂建标[2016]16文《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。

10.4.8关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价[2019]10号)。

10.4.9工程材料采用《梧州建设工程造价信息》2022年8月份的材料价格，缺项部分参考市场价格。

10.4.10本造价咨询报告的工程量根据施工图纸及现行法规计算，施工图纸由委托单位提供，其有效性由委托单位负责。

## 四、响应文件的编制

11、响应文件的语言

响应文件及供应商与采购人之间往来的与磋商有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、响应文件的组成

12.1响应文件由以下资料的书面版本装订成册组成。（注明“▲”的文件务必提供，并加盖公章，否则磋商小组有权拒绝其响应文件）

（1）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函。

▲（2）磋商函；（必须提供）

▲（3）磋商函附录；（必须提供）

▲（4）供应商资质证明文件（含营业执照副本内页、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）、法人或经营负责人身份证）复印件；（必须提供）

▲（5）企业资质证书副本复印件（必须提供）

▲（6）安全生产许可证副本复印件；（必须提供）

▲（7）项目经理（建造师）注册建造师证书复印件；（必须提供）

▲（8）应商近六个月任意一个月财务状况报表或2021年年度报表；(必须提供)

▲（9）供应商近六个月任意一个月依法缴纳税收（以税务局出具的已缴税证明复印件或免税证明复印件为准）和社会保障资金的相关材料（以社保部门出具的的参保证明复印件或免参保证明复印件为准）；（必须提供）

▲（10）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

▲（11）工程量清单报价；（必须提供）

▲（12）施工组织设计；（必须提供）

▲（13）供应商须提交清单工程承诺书；（必须提供）

以上文件必须真实、有效、合法，并由法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章。要编制目录和页码，按顺序一并装订成册,响应文件必须使用胶装并包边，不允许使用活页夹、订书钉、胶圈、梳式装订等可能导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。

12.2 供应商应按照采购人提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展，磋商保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

13、磋商有效期

13.l在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

13.2 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到竞争性磋商采购文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。答疑内容是竞争性磋商采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商采购文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商采购文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

165、响应文件的编制

15.l供应商应按第四章“响应文件格式”规定的内容和格式编制响应文件，具体内容和格式详见本采购文件第四章“响应文件格式”。 要编制目录和连续页码，按顺序一并装订成册,响应文件必须使用胶装并包边，不允许使用活页夹、订书钉、胶圈、梳式装订等可能导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。竞争性磋商响应文件书面版本正本为一份，副本份数见供应商须知前附表，文件封面上均应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准；

15.2在“磋商函附录”中,供应商应当对竞争性磋商采购文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术条款、采购范围等实质性内容做出响应。

15.3供应商应按本采购文件第五章《工程量清单》中的编制说明填报工程量清单中各项单价和合价以及磋商报价汇总表。

15.4 供应商应按第五章规定的内容和格式提交磋商辅助资料，成交人提交的上述资料中的任何部分经采购人确认后将列入合同文件。

15.5响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，文字要清晰，语意要明确。

15.6响应文件正本应按采购文件的要求加盖单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签名。响应文件副本可以用法定代表人(或委托代理人)鉴章代替法定代表人(或委托代理人)签名；响应文件副本也可以用已签字的响应文件正本进行复印，但要求加盖单位公章。

15.7 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与广西科联招标中心有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

15.8 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

15.9竞争性磋商响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

15.10如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

15.11全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

## 五、响应文件的递交

16、响应文件的密封、装订与标志

17.1 供应商应将响应文件密封在一个外层包封内，并在封口处加盖公章。

16.2 响应文件必须包边，用外封套粘贴投标文件装订边，不得采用活页夹等有可能导致响应文件散落或脱页的装订方式。

16.3外层包封上写明的内容见供应商须知前附表。

16.4供应商在递交响应文件时未按以上要求密封、标记的，采购人有权拒收。

17、递交响应文件截止日期

17.1 供应商必须在本须知前附表规定的截止时间前，将响应文件送达本须知前附表规定的递交地点。由采购代理公司签收，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.2 采购人可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商在磋商截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

17.3 采购人在截止期以后收到的响应文件将予以拒绝，并原封退给供应商。

18、响应文件的撤回

18.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，以书面形式向采购人递交撤回其响应文件的通知。

18.2 根据本须知第14条的规定，在磋商有效期内，供应商不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

## 六、开标

19、开标

19.l 采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的供应商法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。

19.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，在招标采购单位的监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

19.3 开标程序

(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2) 采购代理机构介绍参加开标会议人员名单；

(3) 采购代理机构、监标人员和各供应商一同检验各响应文件密封的完整性；

(4) 采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效响应的供应商名称以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

(5) 采购代理机构启封响应文件，对未按规定密封和逾期送达的响应文件不予启封；

(6) 采购代理机构和监标人员一同检验已开封的响应文件是否符合竞争性磋商采购文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果；

(7) 开标会议结束。

七、磋商

（一）组建磋商小组

20.1本项目磋商小组的由两名专业评委和一名业主评委组成。

（二）评标的方式

20.2本项目采用不公开方式评标，评标的依据为竞争性磋商采购文件和竞争性磋商响应文件。

（三）评标程序

20.3资格审查

磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

20.4第一轮磋商

（1）磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

（2）磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

（3）采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

（4）磋商小组一致确定供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商后磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。

20.5磋商文件修正

（1）第一轮磋商结束后，各供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知供应商，向供应商提供较充分的修正时间。

（3）供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

20.6 第二轮磋商

磋商小组就修正后的响应文件与供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

20.7 最后报价(最后报价如有下浮，应对工程量清单各分项作统一比例下浮，不能就单项下浮)

成交候选人作最后报价，密封递交磋商小组。磋商小组按最后综合评分从高到低排序。推荐成交候选人顺序，形成磋商报告。

供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

20.8．响应文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

（1）无磋商函；

（2）无磋商函附录；

（3）无缴纳磋商保证金银行回执单复印件；

（4）无企业营业执照副本（反映年检情况）；

（5）无法定代表人资格证明书（附法定代表人证书或组织机构代码证书和法定代表人身份证的复印件）；

（6）无法人授权委托书原件或委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则磋商无效）；

（7）工程量清单报价不齐全；

（8）响应文件未按规定密封；

（9）磋商单位法定代表人或其委托代理人未签字；

（10）磋商单位未按规定加盖单位公章；

（11）未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

（12）响应文件份数不符合采购文件要求或不标明正、副本的；

（13）供应商未按竞争性磋商采购文件的规定递交独门保证金的；

（14）递交响应文件截止时间以后送达的响应文件；

（15）响应文件内容不真实；

（16）磋商报价高于采购预算价的；

（17）在“磋商书附录”中,供应商未对采购文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术条款、磋商范围等实质性内容做出响应的。

（18）响应文件没有实质响应竞争性磋商采购文件的。

20. 9有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同供应商的投标文件相互混装;

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.10供应商存在下列情况之一的，磋商无效:

（1）未按照竞争性磋商采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）响应文件未按竞争性磋商采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过竞争性磋商采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和竞争性磋商采购文件规定的其他无效情形。

## 八、评标

21、评标内容的保密

21.1开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组或评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

22、响应文件的符合性鉴定

22.1 在磋商之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。

22.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性磋商采购文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及供应商的责任造成实质性限制。

23、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

24、响应文件计算错误的修正

24.1磋商小组将对确定为实质上响应要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

24.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组或评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

24.2 按上述修改错误的方法，调整磋商书中的磋商报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

24.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

25、响应文件的评价与比较

25.1 评标办法：

本项目采购详见第六章 评标、定标办法。

25.2如所有的响应标文件不响应竞争性磋商采购文件，则宣布本次招标失败，由采购代理机构择日重新组织采购。

## 九、授予合同

26、评标结果公示

26.1评标结束后，采购代理机构将在前附表规定的网站上进行公示。

27、成交通知书

27.1采购代理机构将在评标结束后规定期限内将评标结果送采购人，采购人在规定期限内将采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

27.2采购代理机构在磋商结果公示的同时向成交供应商发出成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

27.3供应商如对成交结果有异议,可以在成交结果公告发布后七个工作日内以书面形式向本采购代理机构提出质疑, 本采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## 十、其他事项

28、成交服务费

后15个工作日，采购人须向采购代理机构一次性付清代理服务费，代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准收取。

29.解释权

本磋商采购文件是参照国际惯例和国家有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

30.有关事宜

32.1所有与本磋商采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司梧州分公司

邮政编码：543002

通讯地址：梧州市新兴二路116号华光大厦六楼

联 系 人：罗小姐     电话： 0774-3855085

## 第二章  合同条款及格式

采购人:

供应商：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就施工项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

- 4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

工程发包图纸以及工程量清单中全部工程内容。

| 二、合同履行期限 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

40日历天

三、质量标准

工程质量应达到国家制定的现行有关施工质量标准，符合国家规定的验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

2.合同价格形式：综合单价固定，总价承包（除工程变更修改及合同另有约定外）。

五、付款方式

本工程无预付款，乙方施工完成，甲方在10个工作日内支付合同总价的85%工程款给乙方。工程验收合格并经结算审核完成后，甲方在15个工作日内支付至结算总价的97%工程款给乙方。余款3%作为质量保证金，质保期满(自工程验收合格日起12个月)甲方10个工作日内付清给乙方。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）报价函；

（3）技术标准和要求；

（4）已标价工程量清单或预算书；

（5）图纸；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包

及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 九、违约

# 1.发包人违约

1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无                       。

1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1.2.1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延 。

1.2.2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延，支付欠款的银行贷款同期利息。

1.2.3发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人负责退货，工期顺延，但不承担工期延误的费用。

1.2.4因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，不承担费用补偿。

1.2.5发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担费用补偿。

1.2.6其他：无。

1.3 因发包人违约解除合同

1.3.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  15 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，发包人须支付承包人已完成项目的全部工程款。

# 2.承包人违约

2.1 承包人违约的情形

2.1.1承包人违约的其他情形：非承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失扩大。

2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

2.2.1承包人未按本合同通用条款内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

2.2.2承包人有本合同通用条款第2.2条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

2.3.1承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

2.3.2承包人私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

2.3.3未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

2.3.4由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

2.3.5承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

2.3.6合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担。

# 十、不可抗力

# 1. 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无        。

# 2.因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

# 十一、 保险

# 1 .工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责并承担费用。

# 2.其他保险

关于其他保险的约定：由承包人考虑并承担费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人选择。

# 十二、 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由办理方告知。

# 十三、争议解决

# 1.争议评审

1.1合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

1.2 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：由当地建设主管部门确定。

选定争议评审员的期限：争议事件发生后45天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按责任大小比例承担。

其他事项的约定：无                 。

1.3争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：同意评审小组的决定。

# 十四、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

1.提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

2.向工程所在地的人民法院起诉。

# 十五、补充条款

# 1.本工程禁止使用童工。

十六、签订时间

本合同于年月日签订。

十七、签订地点

本合同在广西梧州市签订。

十八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加公盖章后生效。

二十、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，采购代理机构执壹份。

| 采购人： (公章) | 供应商： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |  |  |  |  | （签字） |
| 社会信用代码： | 社会信用代码： |
| 地址： |  | 地址： |  |  |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |
| 电话： |  |  | 电话： |  |  |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |  |  |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： |  |  | 账号： |

附件：工程质量保修书

附件：

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                       。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为1年（最长不超过1年），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                               。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                      地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                    电  话：      

传  真：                    传  真：    

开户银行：                    开户银行：  

账  号：                         账  号：    

邮政编码：                      邮政编码：   

## 第三章  技术条款

依据设计文件的要求，本采购项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设、装饰标准、规范的要求。

## 第四章  响应文件格式

## 第一节 响应文件格式

（封面格式）

（项目名称）

响 应 文 件

（*本）

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

1、信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函

信用声明函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

磋商供应商（盖章）：

年    月    日

2、磋 商 函

（采购人）：

1、根据已收到的项目的竞争性磋商采购文件，我方经考察现场和研究贵方的竞争性磋商采购文件后，愿以人民币（大写      ）元（小写      元）[其中安全文明施工费           元]的磋商总报价承包磋商范围内全部工程。

2、如果我方中标，我方保证按招标人发出开工通知的时间进场施工，并开始计算工期，天（日历天）内竣工并按规定负责工程的保修。

3、我方保证项目质量达到：国家验收合格标准。

4、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商采购文件的磋商须知中第18条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

银行帐号：

开户银行地址：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

3、磋商函附录

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 工程总造价 |  | （含完成项目的所有费用） |
| ② | 合同履行期限： | （日历天） |  |
| ③ | 供应商自报质量等级 |  |  |
| ④ | 施工企业资质等级： |
| ⑤ | 项目经理（建造师）姓名、专业、等级： |
| ⑥ | 对采购文件有关竞标有效期、合同条款、采购范围等实质性内容是否响应：（是或否） |

供应商：(盖单位章)

法定代表人：(签名或盖章)

年 月日

▲（4）供应商资质证明文件（含营业执照副本内页、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）、法人或经营负责人身份证）复印件；（必须提供）

#### ▲（5）企业资质证书副本复印件（必须提供）

#### ▲（6）安全生产许可证副本复印件；（必须提供）

#### ▲（7）项目经理（建造师）注册建造师证书复印件；（必须提供）

▲（8）供应商近六个月任意一个月财务状况报表或2021年年度报表；(必须提供)

▲（9）供应商近六个月任意一个月依法缴纳税收（以税务局出具的已缴税证明复印件或免税证明复印件为准）和社会保障资金的相关材料（以社保部门出具的的参保证明复印件或免参保证明复印件为准）；（必须提供）

10、法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，以本公司的名义参加的                             （项目名称、编号）项目的磋商活动，代理人在磋商和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：	性别：	年龄：

单位：	部门：	职务：

身份证号码：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

备注：本页不得留空，必须填写完整。附委托代理人身份证复印件（二代身份证，正、反两面）。

11、工程量清单报价

（按提供的工程量清单进行报价）

供应商：(盖单位章)

法定代表人或授权委托代理人：(签名或盖章)

年月日

12、施工组织设计

供应商应根据本项目的清单编制施工组织设计技术方案。

13、承包人须提交清单工程承诺书（格式自拟）

如承包人认为清单工程量与图纸不附时，以清单工程量为准，差别部份在投标报价中考虑。

14、磋商辅助资料

14.1拟投入本合同工程施工的施工单位简要情况表

拟投入本合同工程施工的施工单位简要情况表(格式)

1、名称、地址和通信代码

名    称：

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

2、组织机构

现场机构名称：

项目经理（注册建造师）姓名：

技术负责人姓名：

投入员工人数：人

其中：高级职称人员：人

中级职称人员：人

初级职称人员：人

技        工：人

3、2019年1月1日至今磋商供应商完成过类似项目业绩一览表（如有请提供）

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 | 合同金额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：(盖单位章)

法定代表人或授权委托代理人：(签名或盖章)

年月日

15、中小企业声明函格式

中小企业声明函（如有时）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 工程量清单及图纸

## （另附）

说明：本工程量清单是磋商报价的共同基础，本工程量清单的工程量，为招标人施工图纸结算的最终工程量（设计变更除外）。供应商如认为招标人提供的工程量清单子目仍有漏项或工程量数量仍有偏差，供应商需将其造价综合考虑在综合单价中。

第六章 评标办法

一、评标原则

(一)评委组成：本竞争性磋商采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以竞争性磋商采购文件为评标依据，对供应商的磋商报价、服务等内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

对通过资格审查及符合、满足竞争性磋商采购文件要求的供应商，采用百分制综合评分法。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 1.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-6%）。 （5）除上述情况外，评审价＝最后报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为 10分。 （7）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/评审价）×10分 |
| 2 | 施工组织设计 | 90分 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施（满分15分） | 一档（15分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。 二档（10分）：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体。 三档（5分）：关键线路有、计划编制、关键节点控制简单不严谨的，且没有违约责任承诺。 未提供不得分 |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（满分15分） | 一档（15分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 二档（10分）：对项目关键技术有一定理解，对重点、难点有关键，解决方案基本可行。 三档（5分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点仅简单建议，解决方案简单描述的。 未提供不得分 |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施（满分15分） | 一档（15分）：编制的各分部分项工程的主要施工方法完善、合理、满足项目的实际施工要求。针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，质量保证承诺具体。 二档（10分）：编制的各分部分项工程的主要施工方法基本完善、基本满足项目的实际施工要求。针对项目实际提出可行、具体的保证措施，满足磋商文件的质量要求。 三档（5分）：仅简单编制了各分部分项工程的主要施工方法和施工要求。但未与本项目施工需要相结合。 未提供不得分 |
|  |  |  | 劳动力和材料投入计划（满分15分） | 一档（15分）：拟投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 二档（10分）：拟投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 三档（5分）：仅提供了拟投入计划与进度计划，但未与本项目施工需要相结合。 未提供不得分 |
|  |  |  | 拟投入本工程的主要施工机械设备情况及主要施工机械进场计划（满分15分） | 一档（15分）：拟投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 二档（10分）：拟投入的施工机械、设备、机具有组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排较合理，基本满足施工需要。 三档（5分）：拟投入的施工机械、设备、机具仅提供简单的组织计划。 未提供不得分 |
|  |  |  | 文明施工的技术组织措施（满分15分） | 一档（15分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰的安全文明措施。 二档（10分）：有基本合理的安全文明措施，采用规范正确。 三档（5分）：仅提供简单的安全文明措施描述。 未提供不得分 |
| 总得分=1+2。 |

三、成交标准

磋商小组将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列。得分且最终磋商报价相同的并列。竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。并推荐三名成交候选人。采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。除非有法定事由，如排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的。该等情况下，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。